变电站工程

建设标准强制性条文监理实施细则

监理项目部

年    月

批准：（总监理工程师）               　 　年　　月　　日

审核：（总监代表或专业组长）        　 　年　　月　　日

编写：（专业监理工程师）            　 　年　　月　　日

- 目的

为进一步加强                 变电站工程在施工过程中强化质量责任，规范质量行为，确保严格工程建设严格执行强制性条文，保证工程质量及安全，圆满完成本工程项目监理任务，根据兰新铁路红乌段牵引站供电工程业主项目部《                  工程强制性条文实施规划》的要求，特制定本《监理实施细则》。

- 编制依据

2.1、《建设工程质量管理条例》2000年

2．2、《建设工程安全生产管理条例》2003年

2．3、现行输变电工程相关施工验收规程、规范和标准

2．4、国家电网公司有关现行文件、规定和制度

2．5、《工程建设标准强制性条文》（电力工程部分2006 年版）

2．6、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号

2．7、《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）

2．8、《输变电工程达标投产考核办法》（2011）146 号

2．9、《输变电优质工程评选办法》（2011）148 号

2．10《输变电工程项目部管理流动红旗竞赛实施办法》(2011)147 号

2．11、工程合同文件

2．12、业主项目部《             工程强制性条文实施规划》

2．13、《工程建设标准强制性条文实施方案》

3、  组织机构及职责

3.1 监理项目部《执行强制性条文执行小组》

组长：

副组长：

成员：

3.2 职责

3.2.1 组长职责：

1、审批各专业工程“强制性条文”监理执行计划；

2、督促检查各专业监理师和相关参见单位执行强制性条文；

3、组织进行分部工程验收时，对施工单位执行强制性条文情况进行阶段性检查，并将检查结果填写《变电站工程建设标准强制性条文执行检查表（表JXMX4-1）》

3.2.2 副组长职责：

- 督促和审核各专业监理师编制的“专业‘强制性条文’监理执行计划”；

- 在总监理工程师的委托下履行组长职责；

3.2.3 成员职责：

1、负责编制本专业“‘强制性条文’监理执行计划”；

2、在本工程施工过程中严格实施“兰新铁路红旗坎牵引站供电工程‘强制性条文’监理执行计划”；

3、审查施工单位各专业“‘强制性条文’实施计划”，督促检查施工单位执行强制性条文情况，并将检查结果填入《强制性条文执行记录》，并签证；

4、填写检查记录表格，定期向业主项目部和监理公司上报执行情况。

4、 实施程序

4.1 策划

4.1.1 监理项目部组织编写《强制性条文监理实施方案》，经总监审批后报业主项目部备案；

4.1.2 专业监理师负责编制各专业《强制性条文监理执行计划》，经总监代表或专业组长审核报总监理工程师批准；

4.1.3督促和审查施工单位，编制申报《           工程强制性条文实施计划》；

4.2 实施

4.2.1监理项目部各监理工程师将批准的各专业“‘强制性条文’监理执行计划”抄送施工单位，并要求其在工程施工中认真执行“强制性条文”；

4.2.2认真审查施工单位提交的“‘强制性条文’实施计划”，严格监督执行“强制性条文”。各专业监理工程师将执行“强制性条文”落实到单位、分部、分项工程的质量控制和验收签证上。按计划进行贯标实施，及时填写“强制性条文”执行记录表；

4.2.3发现施工单位在执行“强制性条文”中的问题，监理工程师应及时发出“执行‘强制性条文’问题通知单”通知施工单位整改，施工单位以“执行‘强制性条文’问题处理报告单”报告整改情况，监理工程师进行验收，合格予以签认，实行闭环管理；

4.2.4项目监理部对施工单位 执行“强制性条文”的情况要纳入日常巡视、见证、旁站、停工待检点、作业指导书交底的检查内容在“专题报告”或 “监理月报”中反映执行情况；在阶段性质量监督汇报、竣工报告、工作总结、质量评价书面材料中要包含“执行强制性条文”情况的内容；

4.2.5发现其他参建单位在执行“强制性条文”中的问题，向业主项目部汇报处理；

4.2.6项目部总监应定期或不定期检查“‘强制性条文’监理执行计划”实施情况，发现问题及时采取纠正措施，促进各专业平衡、保证正常实施；

附件：

JXMB4  变电站工程建设标准强制性条文执行检查及汇总表

变电站工程

建设标准强制性条文执行检查及汇总表

监理项目部

年　　月

表JXMB4-1	变电站工程建设标准强制性条文执行检查表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位（子单位） 工程名称 |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  |
| 序号 | 强制性条文规定 |  | 执行情况 | 相关资料 |
| 执 行 标 准 名 称 及 编 号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 项目总工： 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（副总监理工程师）： 年 月 日 |  |

表JXMB4-2	变电站建筑工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 执行情况 |  |  |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 单位工程名称 |  |  | 应执行 |  |  | 已执行 |  | 记录份数 |  |  |
| 2 | 单位（子单位）工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格 |  |  | 共 分部，符合要求 分部，应验收 项，已验收 项，合格 项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格 |  |  | 质检员证号： 监理人员资质证号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量控制资料完整。隐蔽工程验收文件齐全，有效 |  |  | 共 项 份，签证齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安全和功能的检测 |  |  | 抽样检测合格，资料完整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 涉及结构安全的试块、试件及有关材料检测 |  |  | 试块（件）及原材料有见证取样记录，取样数量符合要求，实验室资质证书齐全有效 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 观感质量验收应符合要求 |  |  | 有单位工程观感验收记录，签字齐全，合格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 意见 | 建设单位 技术负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目经理： 年 月 日 |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  | 施工单位 项目经理： 年 月 日 |  |

表JXMB4-3  	变电站电气工程建设标准强制性条文执行汇总表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 执行情况 |  |  |  |  |  | 验收结论 |
| 1 | 单位工程名称 |  |  | 应执行 | 已执行 |  |  | 记录份数 |  |  |
| 2 | 单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格 |  |  | 应验收 | 已验收 |  |  | 合格率 |  |  |
| 3 | 工程质量控制资料应完整 |  |  | 共 项 份，签证齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 参加工程验收的各方人员资格合格 |  |  | 质检员证号： 监理人员资质证号： |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程验收程序符合要求 |  |  | 各单位验收报告资料齐全 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 调试工作符合规定 |  |  | 调试项目齐全，调试报告 份 |  |  |  |  |  |  |
| 核查 意见 | 建设单位 技术负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目经理： 年 月 日 |  |  |  | 监理单位 总监理工程师： 年 月 日 |  |  | 施工单位 项目经理： 年 月 日 |